 [image: image1.png]



СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАКАНОВСКОЕ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ – БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКА

ПРОХЛАДНЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ МАЛАКАНОВСКЭ КЪУАЖЭ ЖЫЛАГЪУЭМ СОВЕТЫМ

КЪАБАРТЫ – МАЛКАЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ

ПРОХЛАДНА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ МАЛАКАНОВСКОЕ ЭЛЬ СОВЕТИНИ

п-и 361030, КБР., Прохладненский район, с.Малакановское , кв.Южный,5

----------------------------------------------------------------------------------------------------
    « 10  »  апреля 2025 г. 
        
                                                                                                                                    Постановление №- 9
                                                                                        Постановленэ   №  9                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                            Бегим   № 9
Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском поселении   Малакановское   

Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2030гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 23.11.2009 года №261-ФЗ "Об энергосбережении"; Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Приказом Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением от 30.12.2021 №88 об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ с.п.  Малакановское Прохладненского муниципального района КБР постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении  Малакановское  Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2030гг».

2. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом сельского поселения  Малакановское  Прохладненского муниципального района КБР.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
	И.о главы  местной администрации 

с.п. Малакановское Прохладненского муниципального района КБР


                                             С.Р. Пурик 
                        Утверждена постановлением местной

             администрации с.п.  Малакановское             Прохладненского

           муниципального района

                      от 10.04.2025г.  № 9
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении  Малакановское 
Прохладненского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2030гг»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сельском поселении  Малакановское 
Прохладненского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2030гг»

	Наименование разделов
	Краткое содержание

	Ответственный исполнитель
	Местная администрация сельского поселения  Малакановское  Прохладненского муниципального района КБР

	Цели программы
	Достижение темпов повышения энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов в сельском поселении  Малакановское  Прохладненского муниципального района

	Задачи программы
	Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления муниципального образования, в том числе за счет запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Широкая пропаганда энергосбережения.
Обучение и подготовка персонала.
Повышение заинтересованности в энергосбережении.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и установка датчиков движения в зданиях бюджетного сектора.

	Целевые индикаторы и показатели программы
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие.
Установка узлов учета энергоресурсов.
Утепление теплового контура зданий (замена деревянных окон на металлопластиковые ПВХ).
Реконструкция и модернизация систем отопления (замена радиаторов на биметаллические, установка тепло отражательных экранов за радиаторами).

	Сроки и этапы реализации программы
	Сроки реализации 2025 - 2030 г. 
Этапы не выделяются.

	Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 0,00тыс. руб., в т. ч. по годам:

2026 г. – 0,00 тыс. руб.

2027 г. – 0,00 тыс. руб.

2028 г. – 0,00 тыс. руб.

2029 г. – 0,00 тыс. руб.
2030 г. – 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 0 ,00 тыс. руб., в т. ч. по годам:

2026 г. – 0,00 тыс. руб.

2027 г. – 0,00 тыс. руб.

2028 г. – 0,00 тыс. руб.

2029 г. – 0,00 тыс. руб.
2030 г. – 0,00 тыс. руб.
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования -  0,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 г. – 0,00 тыс. руб.

2027 г. – 0,00 тыс. руб.

2028 г. – 0,00 тыс. руб.

2029 г. – 0,00 тыс. руб.
2030 г. – 0,00 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Снижение бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.


Раздел I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития.

Мероприятия Программы сбалансированы и должны стать инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения в бюджетных учреждениях  программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий;

- неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования  с.п. Заречное.

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы и показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Настоящая программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере Энергосбережения определенных Федеральным законом от 23.11.2009 года №261-ФЗ "Об энергосбережении",Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Приказа Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61  «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2013 года № 87-РЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике".

Основными целями Программы являются:

- достижение темпов повышения энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов в сельском поселении Заречное Прохладненского муниципального района;

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления муниципального образования, в том числе за счет запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность бюджетных организаций по реализации потенциала энергосбережения

- широкая пропаганда энергосбережения;

- обучение и подготовка персонала
Сведения о показателях (индикаторах) программы приведены в значениях целевых показателей по годам реализации Программы приведены в приложения № 1 к программе.
Система программных мероприятий приведена в приложении №2 к программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- снижение бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов. 

-обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Программу планируется реализовывать в период с 2025 по 2030 год. Этапы не выделяются.
Раздел III. Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной программы.

К муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Заречное Прохладненского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2030гг» подпрограмма не предусмотрена.
Раздел IV. Основные меры муниципального регулирования реализации муниципальной программы.

На начальном этапе реализации программы применение мер правового регулирования не планируется. В последующем, по мере выявления необходимости, ответственным исполнителем будет принято и внесено изменение в программу в установленном порядке в соответствии с законодательством.
Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении № 3.

Раздел VI. Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной от 29.12.2021 №90 об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ с.п.  Малакановское  Прохладненского муниципального района КБР (приложение №4)
Приложение № 1

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском поселении  Малакановское 
Прохладненского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2030гг.»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы сельского поселения  Малакановское  Прохладненского муниципального района КБР и их значениях

	№

пп/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

	
	
	
	2026 
год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030
год
	

	
	
	
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	

	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Заречное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2023-2027гг»;

 

	11.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие.
	шт.
	25
	27

	30
	26
	32
	Увеличение значения показателя на 5 %

	2

  2.
	Установка узлов учета энергоресурсов.


	шт.
	0
	0
	0

	0
	0
	Увеличение значения показателя на 10 %

	3.
	Утепление теплового контура зданий (замена деревянных окон на металлопластиковые ПВХ);
	Количество учреждений охваченных процессом  ≥ 3
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 2


	≥ 0
	≥ 0
	  Соответствует (+)

  Не соответствует (-)

	4.
	Реконструкция и модернизация систем отопления (замена радиаторов на биметаллические, установка тепло отражательных экранов за радиаторами).
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	Увеличение значения показателя на 1%


Приложение № 2
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском поселении  Мадакановское
Прохладненского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2030гг.»

Система программных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении  Малакановское  Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2030гг»
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Сроки выполне-ния
	Источники финансирова-ния
	Объем финансирования,

тыс. руб.
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029
год
	2030 год
	

	1.1
	Энергетическое обследование  
	Местная администрация сельского поселения  Мадакановское 
	    2025 –          2030
годы
	Местный бюджет
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Получение объективных данных об объеме используемых энергоресурсов

	1.2
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	Местная администрация сельского поселения  Мадакановское 
	    2025 – 2030 
годы
	Местный бюджет
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Снижение бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

	1.3
	Установка узлов учета энергоресурсов
	Местная администрация сельского поселения  Малакановское 
	    2027 – 2029 
годы
	Местный бюджет
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Снижение бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

	1.4
	 Малакановское 
	
	   2025 – 

2030 
годы
	Местный бюджет
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Снижение бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

	1.5
	Реконструкция и модернизация систем отопления (замена радиаторов на биметаллические, установка тепло отражательных экранов за радиаторами)
	Местная администрация сельского поселения 

 Малакановское 
	   2025 – 2030 
годы
	Местный бюджет
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Снижение бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.


Приложение № 3
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском поселении  Малакановское 
Прохладненского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2030гг.»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ
                                      «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении  Малакановское  
                                                      Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
                                     на 2025-2030гг»

 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

	Статус
	Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия
	ГРБС ответственный исполнитель, исполнитель
	   Код бюджетной  классификации
	Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб.

	
	
	
	Глава
	РзПр
	КЦСР
	Группы ВР
	2026 год
	2027 год
	2028год
	2029 год
	2030 год

	Муниципальная программа
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении  Малакановское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2023-2027гг»
	
	
	
	
	
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование

	Основное мероприятие 1.
	Энергосбережение и повышение энергоэфективности в муниципальном образовании сельского поселения  Малакановское  Прохладненского муниципального района
	Местная администрация сельского поселения  Малакановское 
	
	
	
	
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование

	
	Итого
:
	
	
	
	
	
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование
	Текущее финансирование


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Приложение № 4
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском поселении  Малакановское 
Прохладненского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2030гг.»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении  Малакановкое  Прохладненского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2030гг»

 (наименование муниципальной программы)

ЗА ______________ 20_____ ГОД

 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
	Источник финансирования
	Уточненный объем бюджетных ассигнований на 20___ год
	Кассов
ый расход
	Результативность проводимых программных мероприятий

	1.
	Подпрограмма 1, всего, в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	

	
	
	
	Бюджет муниципального образования
	
	
	

	
	
	
	Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	

	
	
	
	Бюджет муниципального образования
	
	
	

	
	
	
	Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2.1
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2.2
	
	
	
	
	

	3.
	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	
	

	
	в том числе
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 1
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	


